### КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КАЛИИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2014 года № 121 х.Джумайловка

**Об утверждении муниципальной программы**

**Джумайловского сельского поселения Калининского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Джумайловского сельского поселения на 2015-2017гг»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=030DD3C2E1C7359B4305ADAE45FB8147745DB0926EF875FCE147920AD6DA9771672079E94F92ED05W9E8H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района от 2014 года № «Об утверждении перечня муниципальных программ бюджета поселения Джумайловского сельского поселения Калининского района» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Джумайловского сельского поселения Калининского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Джумайловского сельского поселения на 2015-2017гг» (прилагается)

2.Общему отделу администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района (Толстая) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района.

3.Начальнику финансового отдела администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района (Т.И.Беляевой) предусмотреть в расходах местного бюджета на 2015 год выделение средств на финансирование целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Джумайловского сельского поселения Калининского района» на 2015-2017 годы.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. . 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования, но не ранее 01 января 2015 года.

Глава Джумайловского сельского поселения

Калининского района

Е.И.Краснопюр

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Джумайловского сельского поселения Калининского района  12.12.2014 г. № 122 |

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Джумайловского сельского поселения на 2015-2017гг»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2015-2017ГГ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Джумайловского сельского поселения | | | |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Джумайловского сельского поселения | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены | | | |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены | | | |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем развития мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Джумайловского сельского поселения | | | |
| Задачи муниципальной программы | - разработка мероприятий по развитию благоустройства территории Джумайловского сельского поселения  - содержание кладбищ сельского поселения в надлежащем состоянии;  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - ремонт водопроводных сетей – км.  -чистота и порядок на улицах и дорогах сельского поселения- тыс.руб  - содержание кладбищ сельского поселения в соответствии с правилами САНПИНа- тыс. рублей  - Улучшение качества жизни людей тыс. рублей. | | | |
| Этапы и  сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  Сроки реализации муниципальной программы  2015-2017 гг. | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 300 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 300 | 80 | 100 | 120 |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства Джумайловского** **сельского поселения Калининского района**

**1**Джумайловское сельское поселение включает в себя 5 населенных пунктов: х.Джумайловка:

х.Журавлевка;

с.Зареченское;

х.Рашпыли;

с.Масенковский.

Джумайловское сельское поселение включает в себя:

1. Бюджетные учреждения:

1.1. Администрация Джумайловского сельского поселения (здание находится в муниципальной собственности);

1.2. МБУ «Джумайловский сельский дом культуры» (здание находится в муниципальной собственности);

1.3. МБУ «Джумайловская сельская библиотека» (здание находиться в безвозмездном пользовании);

4. Артезианские скважины (в количестве 1), водопроводные сети.

5.  Электрические сети.

Неудовлетворительное состояние объектов коммунального хозяйства обусловлено многими причинами, в частности:

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов;

- техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей;

- в основном ведутся аварийно- восстановительные работы, планово- предупредительный ремонт как правило отсутствует, хотя затраты на аварийные работы в 2-3 раза выше;

- большими непроизводительными потерями энергии, воды и других ресурсов.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых влияний для улучшение жилищно-коммунального хозяйства в Джумайловском сельском поселении.

Программа направлена на повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства, жизнеобеспечения поселения, создание условий, обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечения доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

В результате решения этих задач повысится качество коммунального обслуживания потребителей коммунальных услуг, стабилизируется и снизится их стоимость.

1. **Цели, задачи и целевые показатели , сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью Программы является:

Комплексное решение проблем развития мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Джумайловского сельского поселения Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- ремонт водопроводных сетей- км.

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц, дорог – тыс. рублей;

- содержание кладбищ Джумайловского сельского поселения тыс.рублей;

- содержание уличного освещения –тыс. рублей.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование конкретных объектов за счет средств Джумайловского сельского поселения

Реализация Программы спланирована в течение 2015-2017 годов.

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

**3.Перечень и краткое описание основных**

**мероприятий муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы (приложение № 2) реализуются следующие мероприятия:

1.Ремонт водопроводных сетей

2.Благоустройство территории Джумайловского сельского поселения;

3.Содержание кладбищ.

4.Содержание уличного освещения.

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счёт средств бюджета Джумайловского сельского поселения Калининского района с привлечением средств краевого бюджета.

При определении расчета финансирования мероприятий программы взяты данные фактических затрат прошлых лет.

Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 300,00 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 80.00 тыс. рублей;

2016 – 100,00 тыс. рублей;

2017 – 120,00 тыс. рублей;

из средств бюджета поселения – 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 80,00 тыс. рублей;

2016 – 100,00 тыс. рублей;

2017 – 120,00 тыс. рублей;

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объёмы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей краевого и местного бюджетов.

Координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

**5. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

По результатам указанной оценки администрацией Джумайловского сельского поселения Калининского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Исполнитель мероприятий целевой программы в процессе ее реализации:

- выполняет программные мероприятия;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы не реже одного раза в год, которая должна включать в себя:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее мероприятий, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (при наличии);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

3) степени реализации мероприятий программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

По результатам указанной оценки администрацией Джумайловского сельского поселения Калининского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Исполнитель мероприятий целевой программы в процессе ее реализации:

- выполняет программные мероприятия;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы;

* осуществляет подготовку предложений по изменению программы;
* разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;
* обеспечивает осуществление закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством;
* несет персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из мероприятий, включённых в муниципальную программу и включает:

- оценку степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств муниципального бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации программы;

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

**Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

Степени реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объёме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объёме при достижении следующих результатов:

Мероприятие может считаться выполненным в полном объёме при достижении следующих результатов:

1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объёме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчётному, с учётом корректировки объёмов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100% , проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчётном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующему отчётному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденции развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объёмов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значение показателя результата, если расходы сократились на менее чем на 1 % в отчётном году по сравнению с годом, предшествующим отчётному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведённых в отчётном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;

Зп – объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчётный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

С учётом специфики конкретной муниципальной программы в методике эффективности реализации муниципальной программы предусматривается в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

**Оценка эффективности использования средств местного**

**бюджета**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – Эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового показателя целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципального программы, фактически достигнутое на конец отчётного периода;

ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степени реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М

СРмп = ΣСДмппз / М, где:

1

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведённая выше формула преобразуется в следующую:

М

СРмп = ΣСДмппз \* ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, Σki=1.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в неё программы по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5\*СРмп + 0,5\*ΣЭРп/п\*kj / j, где:

1

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяемой в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы её координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объём фактических расходов из муниципального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той программы;

Ф – объём фактических расходов из краевого бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

**6.Механизм реализации муниципальной**

**программы и контроль за её выполнением**

Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется координатором муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

* осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реали­зацию программы;
* с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств по мере необходимости в установленном порядке принимает меры по уточнению затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы составу исполнителей мероприятий программы;
* осуществляет подготовку предложений по изменению программы;
* разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;
* организует представление требуемой отчетности по исполнению программы;
* согласовывает с исполнителями мероприятий программы конкретные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
* участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств  
  федерального, краевого бюджетов, иных средств для выполнения мероприятий программы;
* готовит ежегодно, до 1-го марта года, следующего за отчетным доклад главе сельского поселения о ходе реализации целевой программы;
* осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий целевой программы;
* осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации целевой программы в целом;
* размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах целевой программы на официальном сайте в сети «Интернет».

Финансовый отдел администрация Джумайловского сельского поселения доводит в установленном порядке до главных распорядителей средств местного бюджета лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в части финансирования целевых программ, исполнителями мероприятий которых являются соответствующие главные распорядители и подведомственные им получатели бюджетных средств. обеспечение реализации муниципальной программы.

Исполнитель мероприятий целевой программы в процессе ее реализации:

- выполняет программные мероприятия;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы;

* осуществляет подготовку предложений по изменению программы;
* разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;
* обеспечивает осуществление закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством;
* несет персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия программы.

Глава Джумайловского

сельского поселения

Е.И.Краснопюр

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Джумайловского сельского

поселения Калининского района

от 12.12.2014 г.№ 122

**Цели, задачи и целевые показатели**

**муниципальной программы Джумайловского сельского поселения**

**Калининского района**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**

**ХОЗЯЙСТВА ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»**

**на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | | Единица измерения | | Статус | Значение показателей | | | | |  |
| 1-й год реализации | | | 2-й год реализации |  | 3-й год реализации |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа Джумайловского сельского поселения Калининского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Джумайловского сельского поселения на 2015-2017гг.» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цели: Комплексное решение проблем развития мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Джумайловского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Задачи: - ремонт водопроводных сетей;  - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц, дорог ;  - содержание кладбищ Джумайловского сельского поселения ;  - содержание уличного освещения ; | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Целевой показатель:  Ремонт водопроводных сетей | Км. | |  | | | 3 | 5 | | 10 | |
| Чистота и порядок на  улицах и дорогах  сельского поселения; | Руб. | |  | | | 40 | 50 | | 55 | |
| Содержание кладбищ  в соответствии с  правилами САНПИНа | Руб. | |  | | | 10 | 15 | | 120 | |
| Улучшение качества  жизни людей | Руб. | |  | | | 20 | 25 | | 25 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Джумайловского сельского

поселения Калининского района

от 12.12.2014 г.№ 122

**Перечень основных**

**мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Джумайловского сельского поселения на 2015-2017 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения. | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | Участник муниципальной программы |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей | Средства бюджета Джумайловского  поселения | 2015г. | 40 | 10 | 10 | 20 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 1.2 | Содержание уличного освещения | Средства бюджета  поселения | 2015-2017гг | 145 | 40 | 50 | 55 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 3.1 | Обеспечение содержания чистоты и порядка улиц и дорог | Средства бюджета  поселения | 2015-2017гг | 70 | 20 | 25 | 25 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 6.1 | Содержание кладбищ | Средства бюджета  поселения | 2015-2017гг | 45 | 10 | 15 | 20 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
|  | Итого по Программе,  в  т.ч.: |  |  | 300.0 | 80.0 | 100 | 120 |  |
|  | средства бюджета |  |  | 300.0 |  |  |  |  |
|  | другие источники |  |  | 0 |  |  |  |  |

При определении расчета финансирования мероприятий программы взяты данные фактических затрат прошлых лет.