Общество с ограниченной ответственностью

«Фортуна Проект»

УТВЕРЖДЕНА:

Решением Совета

Джумайловского сельского поселения

Калининского района

Краснодарского  края

от ________ №___________

м.п.

программа комплексного развития

СОЦИАЛЬНОЙ  инфраструктуры

Джумайловского сельского поселения

Калининского   района   Краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2031 годы

г. Ставрополь

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 5 |
| 1.1 Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности. | 5 |
| 1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения | 6 |
| 1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. | 9 |
| 1.3.1.Прогноз изменения численности населения Джумайловского сельского поселения. | 9 |
| 1.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство) | 9 |
| 1.3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 10 |
| 1.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 12 |
| 1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 12 |
| РАЗДЕЛ 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения | 14 |
| РАЗДЕЛ 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения | 16 |
| РАЗДЕЛ 4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры | 18 |
| РАЗДЕЛ 5. Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей программы | 19 |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Джумайловского сельского поселения

Калининского района Краснодарского края

НА 2017-2031 ГОДЫ

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения Калининского района Краснодарского края на 2017-2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Джумайловского сельского поселения Калининского района Краснодарского края (далее - Администрация) Краснодарский край, Калининский район, х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, д. 2 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Фортуна Проект» г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 15А, офис 1 |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Джумайловского сельского поселения услугами в области физической культуры и спорта |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов физической культуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения; -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - уровень обеспеченности населения объектами физической культуры; - финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры. Социально-экономические показатели: - доля объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Косметический ремонт Джумайловского СДК; - Замена кровли Зареченского СК; - Установка детской площадки с. Зареченское; - Косметический ремонт детской площадки х. Джумайловка (ежегодно). |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2031 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2031 годах составит 1 992,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 1010,0 тыс. руб.; 2018 – 352,0 тыс. руб.; 2019 – 510,0 тыс. руб.; 2020 – 10,0 тыс. руб.; 2021 – 10,0 тыс. руб.; 2022-2031 гг. – 100,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует; краевой бюджет – отсутствует; районный бюджет – отсутствует; местный бюджет – 1 992,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – отсутствуют. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1  Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности.

Джумайловское сельское поселение расположено в юго-западной части Калининского муниципального района Краснодарского края.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

- на севере – с Калининским сельским поселением;

- на юге – с Гришковским сельским поселением;

- на западе  – с Красноармейским районом;

- на востоке – со Старовеличковским сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Калининский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года.

В состав Джумайловского сельского поселения входят 5 населенных пунктов: х. Джумайловка (административный центр), с. Журавлевка, с. Зареченское, х. Масенковский и х. Рашпыли.

Население

Численность населения Джумайловского  сельского  поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 2 084 человека. Здесь проживает 4,1 % населения Калининского района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2017/2010 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2017 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| х. Джумайловка | 1245 | 1168 | -77 | -0,94 |
| х. Журавлевка | 543 | 505 | -38 | -0,93 |
| с. Зареченское | 314 | 297 | -17 | -0,95 |
| х. Масенковский | 72 | 64 | -8 | -0,89 |
| х. Рашпыли | 52 | 50 | -2 | -0,96 |
| Всего по поселению: | 2226 | 2084 | -142 | -0,94 |

В существующем генеральном плане Джумайловского сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2031 г.) составит 3 027 человек.  Фактическая численность населения с 2010 года по 2017 год уменьшилось на 142 человека. Принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально,  при реализации мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Жилой фонд

В границах Джумайловского сельского поселения Калининского района существующий жилищный фонд на 2017 г.  составляет 37,1  тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 17,8  м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-х квартирными. На территории х. Джумайловка имеются два 6-квартирных дома.

Общее количество домохозяйств – 703 единицы.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3).

В качестве перспективного жилища в Джумайловском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 28-33 м2/человек. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

Для обеспечения жильем 943 человека прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 26,4  тыс. м2.

Итого, на конец расчетного срока (2031 год)  площадь жилищного фонда составит 63,5 м2. Обеспеченность жильем составит  в среднем по сельскому поселению 20,9 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Градостроительная деятельность

Хутор Джумайловка

Населенный пункт представляет собой жилое образование сложной конфигурации, сложившееся на обоих берегах балки Косатой из пяти планировочных массивов, соединенных двумя дамбами.

Объекты обслуживания расположены в основном на главной улице хутора Братьев Степановых, это: Дом культуры, административные здания сельского поселения с участковым пунктом полиции и советом ветеранов, детский сад №7, магазины, парк, памятники истории (братские могилы), отделение почтовой связи, отделение банка, Джумайловская врачебная амбулатория. В непосредственной близости от центра находятся также общеобразовательная школа №3, АТС, футбольное поле.

Жилая застройка в основном носит регулярный линейный характер и представлена преимущественно 1 – 2-х этажными индивидуальными домами с приусадебными участками. Значительная часть жилого фонда  этого микрорайона представлена 2-квартирными домами. Многоквартирный жилой фонд хутора состоит из двух 2-этажных 6-квартирных жилых домов секционного типа.

Территория мехтока отделяет центральный жилой массив от северо-западного, представленного индивидуальной жилой застройкой продолжения улицы Братьев Степановых. Северо-восточный микрорайон образован индивидуальной жилой застройкой улицы Степная и пер. Новый и находится за прудом и заболоченной территорией хутора без застройки.

На противоположной стороне балки образовалось два жилых массива: западный и южный. Западный – ограничен с обеих сторон дамбами, связывающими с северной частью хутора и представлен также исключительно индивидуальной жилой застройкой улицы Чапаева, южный – пер. Южный. На ул. Чапаева расположены сквер с братской могилой воинов ВОВ 1943 г. и зданием столовой.

Разделяет два жилых образования южной части хутора блок производственных территорий, среди которых: зерносклад, рисоперерабатывающий завод, строительная бригада.

В хуторе действует два кладбища традиционного захоронения.

Хутор Журавлевка

Хутор Журавлевка расположен к востоку от центра поселения. Особенностью хутора является то обстоятельство, что застройка его располагается на противоположном, левом берегу реки Понура от застройки районного центра станицы Калининской. Близостью к объектам обслуживания районного центра и крупной станицы Старовеличковской, наличием мест приложения труда в мощной производственной зоне, удобством транспортного сообщения по благоустроенным региональным автодорогам и расположением хутора на живописном берегу реки Понуры, объясняется привлекательность для проживания населения именно в этом хуторе. К тому же в данном населенном пункте располагаются садово-огородные товарищества районного центра.

Планировочная структура хутора характеризуется хаотичностью и бессистемностью застройки, которая перемежается с участками, свободными от застройки. Структура расположения жилых кварталов, улиц, дорог и проездов повторяет живописную конфигурацию береговой линии.

Объекты общественного центра хутора расположены компактно неподалеку от въезда со стороны региональной автодороги на ул. Центральной, это: сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, магазин.

Центр недостаточно благоустроен. Уровень благоустройства, инженерного обеспечения застройки и озеленения в хуторе не соответствует современным требованиям.

Окраинные жилые кварталы не обеспечены объектами обслуживания населения. На территории населенного пункта функционирует небольшое кладбище. Жилая застройка представлена исключительно 1–2-х этажными индивидуальными домами с приусадебными участками.

Хутор Масенковский

Застройка хутора Масенковского в свою очередь соседствует с застройкой х. Северный  Гришковского сельского поселения – они расположены на противоположных берегах балки Косатой – притока Понурского лимана. Планировочная структура хутора – это усадебная застройка очень низкой плотности, вытянувшаяся вдоль одной жилой улицы, идущей параллельно береговой линии. Застроена в основном южная часть хутора. Объекты обслуживания, отдыха и рекреации в населенном пункте отсутствуют.

Село Зареченское

Село является малым населенным пунктом как по численности проживающих, так и по занимаемой территории. Оно находится в южной части Джумайловского сельского поселения к югу от автодороги регионального значения Тимашевск-Полтавская.

Застройка хутора представлена двумя улицами, расположенными параллельно региональной автодороге - Шоссейная и Артельная - и одной - перпендикулярно – ул. Заречная. Застройка – исключительно индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

В хуторе функционирует один объект обслуживания населения – магазин.

Хутор Рашпыли

Хутор Рашпыли расположен западнее от села Зареченского также к югу от региональной автодороги. Он представляет собой одну улицу Выгонную с жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты обслуживания населения отсутствуют.

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Услуги здравоохранения Джумайловского сельского поселения Калининского района  оказывают:

- врачебная амбулатория  МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район» (х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 4А).   Количество персонала – 2 человека  (врач – 1 ед., младший персонал – 1 ед.).  Амбулатория  рассчитана на 20  посещений в день (фактически посещают 10 человек), а так же посещения на дому;

- Фельдшерско акушерский пункт с. Зареченское  (МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район»).  ФАП рассчитан на 10 посещений в день (фактически посещают 2 человека). Количество персонала составляет – 1 ед (фельдшер).

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Джумайловского сельского поселения.

Общеобразовательное  учреждение:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3   (х. Джумайловка, ул. Молодежная, 2).  Школа рассчитана на 400 мест, а фактически посещают 110  учащихся, соответственно, степень загрузки 28 %. Школа полностью удовлетворяет сложившимся образовательным потребностям.

Школа   включает здание школы, столовую, спортивный зал. Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями и компьютерами. Столовая имеет оборудование необходимое для приготовления и приема пищи. В спортивном зале имеется в достаточном количестве оборудование для проведения качественных и полноценных уроков физической культуры.

Школа работает в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели. Продолжительность урока 45 минут. Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Школа обеспечена в полном объеме специалистами по всем предметам.

Детское  дошкольное  учреждение:

- Муниципальное  дошкольное  образовательное учреждение  детский сад № 7 (х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 4).  Детский сад рассчитан на 103 места, а фактически посещают 138 детей, соответственно, степень загрузки 134%.

Детский сад реализуют работу по основной общеобразовательной программе дошкольного воспитания. Здание  оборудовано теплыми, светлыми игровыми комнатами, удобными спальными комнатами, спортивным залом и музыкальным залом.

На территории Джумайловского сельского поселения объекты дополнительного образования отсутствуют.

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Джумайловского сельского поселения уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

На территории Джумайловского сельского поселения расположены:

- Детская площадка х. Джумайловка;

- Спортивный зал в МБОУ СОШ № 3 – 1 ед, S=180 м2;

- Футбольное поле в х. Джумайловка , S=2800 м2.

В Джумайловском сельском поселении проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Краснодарского края и местным праздникам. В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в сельской местности.

В Джумайловском сельском поселении расположены:

-   МКУ СДК х. Джумайловка  ( х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, дом 11 корпус б), рассчитанный на 300 мест;

- МБУ «Зареченский сельский клуб», рассчитанный на 200 мест.

В домах культуры работают  кружки для всех возрастных групп. Каждый здесь нашел занятие по интересам: пение, занятия танцами и спортом.  Ежедневно учреждение культуры принимает порядка 100 человек.

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 200 мероприятий для взрослого населения, учащихся школы, детского сада, в том числе общепоселковых.

Так же в здании сельского дома культуры х. Джумайловка расположена библиотека. Читальный зал – 2 места, книжный фонд – 26 000 ед.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В Джумайловском сельском поселении расположены следующие объекты:

Предприятия торговли

Магазины продовольственные – 9 ед, S=630 м2

Предприятия общественного питания

Кафе – 2 ед., вместимостью 60 мест.

Предприятия бытового обслуживания

- УФПС по Краснодарскому краю филиал ФГУП «Почта России» (х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых ,11А);

- Краснодарское отделение № 8619/0840 ОАО «Сбербанк России» (х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых ,11). Количество работников – 1ед;

- Станция технического обслуживания – 1 ед (с. Зареченское, ул. Шоссейная, 8А;

- Парикмахерская – 1 ед.

1.3  Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 2 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

Джумайловского сельского поселения

(перспективная численность населения  3 027)

| № | Наименование объекта | Норматив | Существующие показатели обеспеченности объектами | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Необходимость проведения мероприятий (строительство, реконструкция, ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности в дошкольных образовательных организациях | 28 мест на 1000 жителей | 103 | 103 | Не планируется |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности в общеобразовательных организациях | 111 мест на 1000 жителей | 400 | 400 | Не планируется |
| 3 | Обеспечение нормативной потребности в организациях дополнительного образования | мест,10% общего числа школьников | 0 | 15 | Не планируется |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение нормативной потребности в поликлиниках | Посещений в смену | 30 | 30 | Не планируется |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение нормативной потребности в библиотеках | 7 экз. книг на 1 жителя | 26 000 | 26 000 | Не планируется |
| 7 | Обеспечение нормативной потребности в ДК | 250 мест на 3000 чел. населения | 500 | 500 | Не планируется |
| ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение нормативной потребности в спортивных залах | 80 кв. м на 1000 жителей | 180 | 180 | Не планируется |
| 10 | Обеспечение нормативной потребности в плоскостных спортивных сооружениях | 19500 м2 на 10000 жителей | 2800 | 2800 | Не планируется |
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |
| 11 | Отделение почты | 1 объект на 0,5-6 тыс. жителей | 1 | 1 | Не планируется |
| 12 | Отделение сбербанка России | 0,3-0,5 операционных мест обслуживания вкладчиков на 1000 человек | 1 | 1 | Не планируется |
| 13 | Аптека | 1 объект на 6,0 тыс. человек | 0 | 0 | Не планируется |
| 14 | Предприятия торговли | 300 кв.м торговой площади на 1 000 человек | 630 | 630 | Не планируется |
| 15 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 чел. | 60 | 60 | Не планируется |
| 16 | Пожарные депо | 0,4 пожарного автомобиля на 1000 человек | 0 | 0 | Не планируется |

На территории х. Рашпыли и х. Масенковский  объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.  В связи с малочисленностью населения в данных населенных пунктах, строительство социальных объектов не рационально.

\

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности:

 Генеральный план Джумайловского сельского поселения Калининского района Краснодарского края.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Джумайловского сельского поселения.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

 определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития Джумайловского сельского поселения, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

 разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

 мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

 иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития Джумайловского сельского поселения;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития Джумайловского сельского поселения на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз Джумайловского сельского поселения  на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 3

| № | Наименование | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |  |
| 1 | Косметический ремонт Джумайловского СДК | 200 м2 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | Глава МО Джумайловского сельского поселение |
| 2 | Замена кровли Зареченского СК | 180 м2 |  | 342,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка детской площадки с. Зареченское | 25 м2 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Косметический ремонт детской площадки х. Джумайловка (ежегодно) | 30 м2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |  |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость строительства здания определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Таблица 4  – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2026 гг. | 2027-2031 гг. |
| 1 | Косметический ремонт Джумайловского СДК | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена кровли Зареченского СК | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 342,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка детской площадки с. Зареченское | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Косметический ремонт детской площадки х. Джумайловка (ежегодно) | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально- экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами Джумайловского сельского поселения.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения Джумайловского сельского поселения;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения Джумайловского сельского поселения:

В области объектов физической культуры и спорта:

 уровень обеспеченности спортивными детскими площадками   с 30 м2 до  55 м2 к 2019 году.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2031 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения,  необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения Джумайловского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Джумайловского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.